Проект

План мероприятий («дорожная карта») Совершенствованию института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

| Мероприятие | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия | Ответственный исполнитель (исполнитель) | Срок | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Разработка проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части: - установления случаев, при которых возможно увеличить срок проведения государственной экспертизы при проведении государственной экспертизы; -установления требований к информационной открытости организаций проводящих экспертизу; -установления повышенных требований к стажу работы по специальности в области проектирования и экспертизы при аттестации физических лиц. -установление требований исключающих аффилированность лиц, выполняющих подготовку проектной документации, организаций осуществляющих проведение государственной экспертизы и организаций осуществляющих проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 2.Подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на развитие института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: -«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. N 1070 "О порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" - в части установления требований исключающих аффилированность лиц, выполняющих подготовку проектной документации, организаций осуществляющих проведение государственной экспертизы и организаций осуществляющих проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также в части уточнения процедуры аккредитации, соблюдения и уточнения критериев аккредитации, подтверждения компетентности аккредитованных лиц (в связи с вступлением в силу закона от 28 декабря 2013 года N 412-Ф «Об Аккредитации в национальной системе аккредитации»). -«О внесении изменений в постановления Правительства РФ от 31 марта 2012 г. N 272 "Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" и от 5 марта 2007 г. №145 « О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» - в части установления единых требований по порядку и процедурам проведения экспертизы для организаций государственных и негосударственных экспертиз; -«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 г. N 271 "О порядке аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» - в части установления повышенных требований к стажу работы по специальности в области проектирования и экспертизы при аттестации физических лиц; - «О порядке ведения реестра выданных заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»; -«О Порядке осуществления дисквалификации экспертов экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и ведении реестра дисквалифицированных лиц»; -«О федеральном органе, уполномоченном на осуществление контроля за деятельностью организаций экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 3.Подготовка предложений по внесению изменений во внутренние документы Минрегиона России (Минстроя) по вопросам: - утверждения единой формы заключений экспертизы для организаций государственной и негосударственных экспертиз, взамен Приказа Росстроя от 2 июля 2007 г. N 188 «О требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и Приказа Минрегиона от 2 апреля 2009 г. N 107 «Об утверждении формы заключения негосударственной экспертизы»; -обжалования заключений экспертизы (о внесении изменений в Приказ от 23 марта 2012 г. № 126 «Об утверждении порядка обжалования заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий – в части расширения круга лиц имеющих право обжаловать заключение экспертизы; -направлений деятельности экспертов – ( о внесении изменений в Приказ от 27 марта 2012 г. N 127 «Об утверждении перечня направлений деятельности экспертов и требований к содержанию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий» в части дополнения перечня направлений соответствующих разделам проектной документации;. 4.Подготовка предложений по проекту концепции федерального закона «Об основах экспертной деятельности в сфере строительства», имея в виду установить принципы проведения экспертиз (в том числе для нужд судебных органов, органов юстиции и следствия) на соответствие требований технических регламентов в части обеспечения безопасности при осуществлении: - выбора территории для строительства объектов капитального строительства (документы территориального планирования и планировки территории); -проведении инженерных изысканий; - подготовки проектной документации; -осуществлении строительства (качество строительства); -обследовании существующих зданий в процессе эксплуатации; - ликвидации объектов капитального строительства. | Федеральный закон Постановление Правительства РФ Приказ Минстроя России Федеральный закон | Минстрой России НОП, НОИЗ РСС Минстрой России НОП, НОИЗ, РСС Минстрой России НОП, НОИЗ, РСС Минстрой России НОП, НОИЗ, НОСТРОЙ, НОЗА, РСС | Июнь 2014г. Июнь 2014г. Июнь 2014г. Декабрь 2014г. | Сокращение общих сроков проведения экспертизы Повышение качества, объективности и открытости экспертизы Повышение уровня объективной оценки проектной документации и результатов инженерных изысканий Сокращение сроков проведения экспертизы Повышение качества экспертизы Повышение качества экспертизы Повышение качества экспертизы Повышение качества экспертизы Повышение качества экспертизы Повышение качества экспертизы Повышение качества экспертизы |  |